石家庄市栾城区交通运输局
[bookmark: _GoBack]2025年石家庄市栾城区“四好农村路”提升工程实施方案
为深入贯彻以人民为中心的发展思想，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，根据石家庄市2025年民生工程实施方案，结合栾城区交通运输工作实际，特制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦交通运输领域民生实事，着力解决群众出行难题，提升交通运输服务水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
二、工作安排
任务目标：“四好农村路”提升工程，全年建设改造农村公路 10 公里，改善农村交通条件，促进农村经济发展。
实施步骤：
前期准备阶段（1 - 3 月）：完成项目规划、设计、招投标等前期工作，确保项目顺利开工。
施工建设阶段（4 - 10 月）：严格按照施工标准和质量要求，组织施工队伍进场施工，确保工程质量和进度。
竣工验收阶段（11 - 12 月）：对完工项目进行全面验收，确保工程质量符合标准，交付使用。
三、保障措施
（一）加强组织领导
成立栾城区交通运输局 2025 年民生工程工作领导小组，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人为成员，负责民生工程的组织领导和统筹协调，确保各项任务落到实处。
（二）强化资金保障
积极争取上级资金支持，统筹安排区级财政资金，确保民生工程项目建设资金足额到位。同时，加强对资金使用情况的监督管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益。
（三）严格质量监管
建立健全工程质量监管体系，加强对民生工程项目建设全过程的质量监管，确保工程质量符合标准。对发现的质量问题，及时督促整改，确保工程质量不出问题。
（四）加强宣传引导
充分利用各种媒体平台，广泛宣传交通运输民生工程的重要意义和实施成效，提高群众对民生工程的知晓度和参与度。同时，及时总结推广好经验、好做法，营造良好的舆论氛围。
通过实施以上民生工程，切实解决栾城区人民群众在交通运输领域的实际问题，不断提升交通运输服务水平，为栾城区经济社会发展提供有力支撑。
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