2025年“四好农村路”提升工程实施方案

（征求意见稿）

（征求时间：2024年12月2 日——2025年1 月2日）

联系电话：85400279

为深入贯彻习近平总书记关于进一步做好“四好农村路”建设的重要指示批示精神，持续推动“四好农村路”高质量发展，制定本工作方案。

一、工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委市政府工作部署，精心实施新一轮农村公路提升行动，完善路网体系，加强管理养护，抓好安全运营，切实把农村公路建设成为致富路、幸福路、连心路、振兴路。

二、年度目标和资金来源

(一)年度目标。建设改造农村公路10公里。改善农村交通条件，促进农村经济发展。

三、工作安排
任务目标：“四好农村路”提升工程，全年建设改造农村公路 10 公里，改善农村交通条件，促进农村经济发展。

实施步骤：

前期准备阶段（1 - 3 月）：完成项目规划、设计、招投标等前期工作，确保项目顺利开工。

施工建设阶段（4 - 10 月）：严格按照施工标准和质量要求，组织施工队伍进场施工，确保工程质量和进度。

竣工验收阶段（11 - 12 月）：对完工项目进行全面验收，确保工程质量符合标准，交付使用。

四、保障措施

（一）加强组织领导

成立栾城区交通运输局 2025 年民生工程工作领导小组，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人为成员，负责民生工程的组织领导和统筹协调，确保各项任务落到实处。

（二）强化资金保障

积极争取上级资金支持，统筹安排区级财政资金，确保民生工程项目建设资金足额到位。同时，加强对资金使用情况的监督管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

（三）严格质量监管

建立健全工程质量监管体系，加强对民生工程项目建设全过程的质量监管，确保工程质量符合标准。对发现的质量问题，及时督促整改，确保工程质量不出问题。

（四）加强宣传引导

充分利用各种媒体平台，广泛宣传交通运输民生工程的重要意义和实施成效，提高群众对民生工程的知晓度和参与度。同时，及时总结推广好经验、好做法，营造良好的舆论氛围。

通过实施以上民生工程，切实解决栾城区人民群众在交通运输领域的实际问题，不断提升交通运输服务水平，为栾城区经济社会发展提供有力支撑。

